A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

(TITULNÍ LIST S TEXTOVÝM POLEM VYTVOŘEN V ARCHICADU)

V Českých Budějovicích dne 22.10.2010					Roman Předota, DiS

- Identifikační údaje o stavbě

Akce			: Městské opevnění Horažďovice – Pražská (Červená) brána

Místo			: Horažďovice

Pozemek 		: parc.č.5, parc.č.2761

Vlastník budovy		: Město Horažďovice

Mírové náměstí 1

341 01 Horažďovice

Zhotovitel		: INVENTE s.r.o.

Žerotínova 483/1

370 04 České Budějovice

Stupeň dokumentace	: Ohlášení

2.  Zdůvodnění a umístění stavby, majetkoprávní vztahy

V současné době je objekt nevyužívaný a především je přístupný pouze z žebříku. Vstup do Červené věže je ve výšce necelých 5 m nad terénem. Stavba je stávající památkově chráněná budova umístěná v centru města nedaleko náměstí. Vlastníkem je investor – město Horažďovice.

3. Údaje o průzkumech a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Před započetím výstavby budou provedeny průzkumy Národního památkového ústavu. Stavba je napojena na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu.

4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou začleněny v projektové dokumentaci.

5. Informace na dodržení obecných požadavků na výstavbu

Jedná se pouze o opravy stávajících konstrukcí.

6. Údaje o splnění podmínek regul.plánu, územního rozhodnutí

Jedná se pouze o opravy stávajících konstrukcí.

7. Věcné a časové vazby stavby

Při opravách je nutné dbát na konzultace s Národním památkovým ústavem. Taktéž jako na průzkumy konstrukcí odborně způsobilou osobou.

8. Předpokládaná lhůta výstavby a popis výstavby

Zahájení stavebních prací se předpokládá 04/2012. Dokončení pak bude záviset na nabídkách ve výběrovém řízení na dodavatele stavby. Předpokládá se lhůta výstavby 18 měsíců.

9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby

Červená věž na parcele č. 5 má zastavěnou plochu 43 m2.

Orientační hodnota nákladů na rekonstrukci bude cca  1 700 000 Kč.